KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH

NHẬT KÝ KHÓA LUẬN TUẦN 7

Họ và tên: Lê Cao Phúc

MSSV: 31231021033

Thời gian: Tuần 7 (28/09/2026 – 02/10/2026)

| Ngày | Công việc | Kết quả đạt được |
| --- | --- | --- |
| 28/09/2026 | - Viết mô hình Silver cho POS: hợp nhất hai phiên bản phần mềm, chuẩn hóa ngày giờ và tiền, tách mảng món thành từng dòng - Giữ lại hóa đơn hủy, hoàn tiền kèm số phút từ lúc thanh toán đến lúc hủy để phục vụ phát hiện gian lận | - 341.674 hóa đơn và 662.726 dòng món được chuẩn hóa về một lược đồ chung - Viết được macro dbt dùng chung để đọc tiền và ngày giờ ở nhiều định dạng |
| 29/09/2026 | - Viết mô hình cho ứng dụng đặt hàng: đổi giờ UTC sang giờ Việt Nam, khớp mã sản phẩm với mã món theo tên đã chuẩn hóa - Viết mô hình đối soát GrabFood và ShopeeFood: ánh xạ tên cửa hàng về chi nhánh, tính tỷ lệ hoa hồng hiệu dụng và so với hợp đồng | - Khớp được toàn bộ 28 món trên ứng dụng với danh mục món của trụ sở - Thấy được tuần sàn thu hoa hồng cao hơn hợp đồng ngay từ tầng Silver |
| 30/09/2026 | - Gộp hai mẫu sổ nhập kho, tách dòng Tổng cộng và dòng chữ ký khỏi dòng dữ liệu - Giải quyết định danh nguyên liệu theo ba tầng: khớp chính xác sau chuẩn hóa, bảng biến thể tự lập, khớp mờ Jaro–Winkler - Phát hiện số lượng nghi gõ gam vào cột kg khi lớn hơn 20 lần trung vị của cùng nguyên liệu | - 84,3% số dòng khớp chính xác, 15,7% khớp qua bảng biến thể; tầng khớp mờ chưa phải dùng tới - 62 dòng nghi lỗi được đưa vào bảng cách ly thay vì tự sửa |
| 01/10/2026 | - Xử lý chấm công: loại lượt quẹt trùng trong vòng 5 phút, ghép lượt vào và lượt ra thành ca làm - Xử lý phiếu kiểm kê: ô bỏ trống giữ là chưa đếm, không thay bằng 0 | - 3,0% lượt quẹt bị máy ghi trùng được cách ly; khoảng 4,9% ca thiếu lượt ra được gắn cờ, không tự gán 8 giờ - Phân biệt được lỗi kỹ thuật cần loại bỏ với tín hiệu nghiệp vụ cần giữ lại |
| 02/10/2026 | - Xây dựng bảng cách ly hợp nhất và bảng đối soát số dòng giữa Bronze và Silver - Viết kiểm thử dbt: unique, not_null, relationships, accepted_values và kiểm thử bảo toàn số dòng | - Ở cả 7 nguồn, số dòng Bronze bằng Silver cộng dòng cách ly cộng dòng cấu trúc, không có dòng mất không rõ lý do - Toàn bộ kiểm thử tầng Silver đạt |

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH

NHẬT KÝ KHÓA LUẬN TUẦN 8

Họ và tên: Lê Cao Phúc

MSSV: 31231021033

Thời gian: Tuần 8 (05/10/2026 – 09/10/2026)

| Ngày | Công việc | Kết quả đạt được |
| --- | --- | --- |
| 05/10/2026 | - Xây dựng các bảng chiều tầng Gold: ngày kèm lịch nghỉ lễ và thời tiết, chi nhánh, kênh bán, món ăn, nhân viên, nguyên liệu, khách hàng - Cài đặt chiều thay đổi chậm loại 2 cho món ăn và nhân viên từ các ảnh chụp danh mục | - 6 món có hai phiên bản giá do điều chỉnh giá ngày 01/06; một nhân viên có lịch sử lên quản lý ca - Biết cách cài SCD loại 2 bằng SQL và kiểm tra các phiên bản không chồng lấn |
| 06/10/2026 | - Xây dựng các bảng sự kiện: đơn hàng gộp POS và ứng dụng, dòng món gắn giá vốn theo phiên bản món tại ngày bán, ca làm gắn lương theo phiên bản nhân viên, đối soát sàn, nhập kho, kiểm kê - Xử lý ca thiếu lượt ra bằng nội suy trung vị cùng ca, cùng vai trò và gắn cờ | - 438.881 đơn của 4 kênh nằm trong một bảng sự kiện thống nhất - Tỷ lệ giá vốn định mức toàn chuỗi là 31,0% |
| 07/10/2026 | - Xây dựng bảng chỉ số chi nhánh theo ngày và theo tuần: doanh thu, số đơn, giá trị đơn theo kênh, COGS%, Labor%, tỷ lệ hủy, thời gian chuẩn bị - Xây dựng bảng tiêu hao thực tế so với định mức theo kỳ kiểm kê, tách món combo thành món thành phần, và bảng hành vi thu ngân | - Ghép được số liệu từ 4 nguồn để thấy hao hụt: thịt gà tươi của CN7 trong kỳ kiểm kê kết thúc 21/04 vượt định mức 23,2%, khoảng 7,7 triệu đồng - Thấy được giá trị của tích hợp: sự cố chỉ lộ ra khi đặt các nguồn cạnh nhau |
| 08/10/2026 | - Xây dựng bảng chỉ số so với kỳ vọng: so với nhóm chi nhánh cùng hạng, mức nền là trung vị 8 tuần trước, độ dao động đo bằng MAD - Thử nghiệm và sửa các lỗi phương pháp trên tập phát triển | - 37 chỉ số của mỗi chi nhánh mỗi tuần có mức kỳ vọng và điểm bất thường - Hiểu vì sao trung vị và MAD giữ cho mức nền không bị các tuần sự cố kéo lệch |
| 09/10/2026 | - Viết kiểm thử tầng Gold: đối soát doanh thu giữa Silver và Gold theo từng chi nhánh từng ngày, kiểm tra SCD không chồng lấn - Sinh tài liệu dbt và sơ đồ phả hệ dữ liệu từ nguồn đến bảng chỉ số - Chuẩn bị nội dung báo cáo tiến độ cho buổi review với giảng viên hướng dẫn | - 209/209 bước dbt, gồm mô hình và kiểm thử, đạt trên cả hai tập; doanh thu thuần Gold khớp Silver tuyệt đối - Có tài liệu kho dữ liệu để người khác đọc và kiểm tra lại |

Trân trọng, TP. Hồ Chí Minh, ngày ...... tháng ...... năm 2026

Người phụ trách hướng dẫn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)