KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH

NHẬT KÝ KHÓA LUẬN TUẦN 3

Họ và tên: Lê Cao Phúc

MSSV: 31231021033

Thời gian: Tuần 3 (31/08/2026 – 04/09/2026)

| Ngày | Công việc | Kết quả đạt được |
| --- | --- | --- |
| 31/08/2026 | - Phân tích yêu cầu: xác định các bên liên quan (quản lý chuỗi, quản lý chi nhánh, kế toán, kỹ sư dữ liệu) - Viết yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và các ca sử dụng chính | - Hoàn thành danh sách yêu cầu chức năng và phi chức năng - Rèn kỹ năng chuyển nhu cầu nghiệp vụ thành yêu cầu hệ thống |
| 01/09/2026 | - Thiết kế kiến trúc tổng thể: hệ thống nguồn, tầng Bronze, Silver, Gold, lớp phân tích, ứng dụng - So sánh và lựa chọn công nghệ: DuckDB với PostgreSQL, dbt với script Python thuần, lý do không dùng Spark hay Kafka | - Chốt kiến trúc và bộ công nghệ: Python, DuckDB, dbt, Streamlit, Airflow - Hiểu nguyên tắc chọn công nghệ tương xứng với quy mô dữ liệu |
| 03/09/2026 | - Thiết kế kho dữ liệu: ma trận bus, hạt dữ liệu cho từng bảng sự kiện (đơn hàng, dòng món, ca làm, đối soát sàn, nhập kho, kiểm kê) - Thiết kế bảng chiều, áp dụng SCD loại 2 cho món ăn (đổi giá) và nhân viên (đổi vai trò, lương) - Vẽ sơ đồ quan hệ (ERD) của lược đồ hình sao | - Hoàn thành thiết kế lược đồ hình sao - Nắm cách thiết kế để giá vốn và lương được tính đúng theo thời điểm phát sinh |
| 04/09/2026 | - Thiết kế bộ chỉ số vận hành và cây KPI: doanh thu = tổng theo kênh của số đơn × giá trị đơn - Thiết lập môi trường phát triển: môi trường ảo Python, tệp thư viện, cấu trúc thư mục dự án - Khởi tạo kho mã Git, quy ước commit, loại trừ dữ liệu và môi trường khỏi kho mã | - Có cây KPI làm khung cho bước truy vết nguyên nhân - Dự án có cấu trúc rõ ràng và được quản lý phiên bản |

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH

NHẬT KÝ KHÓA LUẬN TUẦN 4

Họ và tên: Lê Cao Phúc

MSSV: 31231021033

Thời gian: Tuần 4 (07/09/2026 – 11/09/2026)

| Ngày | Công việc | Kết quả đạt được |
| --- | --- | --- |
| 07/09/2026 | - Thiết kế bộ mô phỏng: sinh sự kiện vận hành một lần, mỗi hệ thống nguồn xuất phần dữ liệu nó quan sát được - Xây dựng dữ liệu tham chiếu: 11 chi nhánh chia 3 hạng, thực đơn 28 món, 22 nguyên liệu, công thức món, khoảng 145 nhân viên | - Hoàn thành dữ liệu tham chiếu của chuỗi giả định - Hiểu vì sao các nguồn phải sinh từ cùng một tập sự kiện thì việc đối soát mới có ý nghĩa |
| 08/09/2026 – 09/09/2026 | - Xây dựng mô hình nhu cầu theo giờ, thứ trong tuần, ngày lễ, thời tiết, kênh bán - Xây dựng chuỗi nhân quả vận hành: số nhân viên bếp → mức tải bếp → thời gian chuẩn bị (theo mô hình hàng đợi) → khách bỏ về, hủy đơn → điểm đánh giá → thứ hạng hiển thị trên sàn | - Mô phỏng được hiệu ứng thiếu nhân sự làm doanh thu giảm kéo dài nhiều tuần, giống thực tế - Áp dụng được kiến thức hàng đợi vào mô hình vận hành |
| 10/09/2026 | - Xây dựng mô hình kho: nhập hàng, tiêu hao theo công thức, hao hụt tự nhiên, kiểm kê 2 tuần một lần | - Dữ liệu kho nhất quán với lượng bán, cho phép tính tiêu hao thực tế so với định mức |
| 11/09/2026 | - Viết bộ xuất dữ liệu cho từng hệ thống: POS dạng JSON với 2 phiên bản phần mềm, ứng dụng dạng trang API, Grab dạng CSV, Shopee dạng Excel, sổ nhập kho 2 mẫu Excel, chấm công CSV - Xây dựng mô hình lỗi dữ liệu: tiền dạng chuỗi “87.000”, tên nguyên liệu gõ tay, quẹt thẻ trùng, quên quẹt ra, gõ gam vào cột kg | - Dữ liệu nguồn mang đúng các lỗi đặc trưng của từng hệ thống ngoài thực tế - Hiểu rõ những lỗi mà tầng làm sạch sẽ phải xử lý |

Trân trọng, TP. Hồ Chí Minh, ngày ...... tháng ...... năm 2026

Người phụ trách hướng dẫn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)